Plan de Recolección de Datos

Sistema de Gestión de Pre-Sustentaciones — Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)

Backend: Spring Boot 3.2.1 / Java 17  •  Frontend: Angular 21  •  BD: PostgreSQL  •  Versión 1.0 — 2026

# 1. Objetivos de Medición

El presente plan define, bajo el enfoque Goal-Question-Metric (GQM) e ISO/IEC 25010, la estrategia de recolección de datos cuantitativos del proyecto con el fin de gestionar la calidad del producto y del proceso de desarrollo. Los objetivos son:

O1. Cuantificar el tamaño y la evolución del producto de software (LOC, artefactos y funcionalidad expuesta).

O2. Evaluar la mantenibilidad y legibilidad interna del código fuente (complejidad y documentación).

O3. Controlar la fiabilidad del producto mediante el seguimiento de defectos y la cobertura de pruebas.

O4. Monitorear el avance funcional respecto a los requisitos comprometidos por iteración.

# 2. Métricas Seleccionadas, Fórmulas y Línea de Referencia

Las líneas de referencia (baseline) se establecieron con la medición inicial ejecutada sobre el repositorio actual mediante el script metricas.ps1.

| Métrica | Fórmula algebraica | Línea de referencia / Objetivo |
| --- | --- | --- |
| M1. Tamaño del producto (LOC) | LOC = ∑ locₕ, para i = 1 … n archivos fuente | Base: 23.045 LOC (Java 6.087, TS 4.281, HTML 3.445, CSS 9.232) |
| M2. Densidad de comentarios | DC = (C / LOCₓₓₔₕₖₐ) × 100; C = líneas de comentario | Base: 4,27 %. Objetivo: 10 % ≤ DC ≤ 25 % |
| M3. Complejidad ciclomática | v(G) = E − N + 2P; E aristas, N nodos, P componentes | Objetivo: v(G) ≤ 10 por método (291 métodos base) |
| M4. Densidad de defectos | DD = D / (LOC / 1000); D = defectos detectados (KLOC) | Objetivo: DD ≤ 1,0 defecto / KLOC |
| M5. Cobertura de pruebas | Cob = (LOCₑₕₖₜₓₔₐₛₐₛ / LOCₜₔₜₐₓ) × 100 | Base: por establecer. Objetivo: Cob ≥ 70 % |
| M6. Avance funcional | AF = (RFₐ₋ₔ / RFₜₔₜₐₓ) × 100; RF = requisitos funcionales | Base: 117 endpoints / 121 clases. Objetivo: 100 % del alcance |

# 3. Procedimientos de Captura

a) Métricas de código (M1–M3): se extraen automáticamente del repositorio Git en cada commit a la rama principal. El script metricas.ps1 recorre las carpetas fuente, cuenta LOC y densidad de comentarios; SonarQube complementa la complejidad ciclomática.

b) Defectos (M4): cada incidencia se registra como issue en el gestor de tareas con severidad, módulo afectado y fecha; el conteo se normaliza por KLOC al cierre de cada iteración.

c) Cobertura (M5): se genera en la fase de pruebas mediante JaCoCo (backend) y Karma/Istanbul (frontend), integrados en la canalización de CI.

d) Avance funcional (M6): se contrasta la matriz de requisitos con los endpoints REST y componentes implementados, verificados sobre Swagger UI.

# 4. Herramientas Utilizadas

Git (control de versiones y trazabilidad de cambios); PowerShell 7 con el script metricas.ps1 (conteo de tamaño y documentación); SonarQube / SonarLint (complejidad, duplicación y deuda técnica); JaCoCo y Karma/Istanbul (cobertura de pruebas); Maven y Angular CLI (compilación y ejecución de pruebas); gestor de issues (seguimiento de defectos) y una hoja de cálculo consolidada para el tablero histórico de indicadores.

# 5. Frecuencia de Registro y Responsables

| Métrica | Frecuencia de registro | Responsable |
| --- | --- | --- |
| M1, M2, M3 (código) | En cada commit / build (semanal consolidado) | Desarrolladores / Líder técnico |
| M4 (defectos) | Continuo; cierre por iteración (quincenal) | Analista de QA |
| M5 (cobertura) | En cada ejecución de CI (quincenal) | Analista de QA / Desarrolladores |
| M6 (avance funcional) | Al cierre de cada iteración (quincenal) | Líder de proyecto |

Los datos recolectados se consolidan en un tablero histórico y se revisan en la reunión de cierre de iteración, sirviendo de base para las acciones de mejora continua del producto y del proceso.